- Общая информация о проекте

Название проекта: Ping-Pong
Руководитель проекта (PM):

- Дрягин Даниил

- Кучинов Руслан

2. Цель и обоснование проекта

2.1 Цель проекта
Люди хотят поиграть в свободное время

2.2 Критерии успеха
• Проект завершён в срок
• Проект уложился в бюджет
• Функциональность соответствует требованиям
• Заказчик принял продукт

3. Область проекта (Project Scope)

| Этап | Задача | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований | 2 дня |
| 2 | Проектирование архитектуры | 1 день |
| 3 | Разработка игрового поля | 2 дня |
| 4 | Реализация физики мячика | 1 день |
| 5 | Управление игроком | 1 день |
| 6 | Система подсчёта игроков | 1 день |
| 7 | Тестирование | 3 дня |
| 8 | Исправление ошибок | 3 дня |
| 9 | Подготовка документации | 1 день |

3.1 Входит в проект:
• Подсчёт очков и определение победителя
• Онлайн мультиплеер 
• Браузерная игра пинг-понг

3.2 Не входит в проект:
• Регистрация и авторизация пользователей 
• Турнирная система 
• Скины 

3.3 Основные результаты (Deliverables):
• Документация требований
• Архитектурная схема
• Рабочее приложение
• Отчёт о тестировании

4. Организационная структура проекта

4.1 Состав команды

- Дрягин Даниил – разработчик

- Кучинов Руслан – менеджер

5. План работ (Work Breakdown Structure – WBS)

Этап 1. Инициация
• Определение целей
• Назначение команды

Этап 2. Анализ
• Сбор требований
• Подготовка ТЗ

Этап 3. Проектирование
• Архитектура
• Проектирование БД

Этап 4. Разработка
• Backend
• Frontend
• Интеграция

Этап 5. Тестирование
• Unit-тесты
• Интеграционные тесты
• Приёмочное тестирование

Этап 6. Внедрение
• Развёртывание
• Подготовка инструкции

8. План управления качеством
• Использование Git
• Линтеры
• CI/CD
• Приёмочное тестирование заказчиком

10. Управление изменениями
• Все изменения фиксируются в Issue Tracker (Asana)

11. Управление конфигурацией
• Репозиторий: GitHub
• Ветки: main